INDEPENDENT TECHNICAL REVIEW

# KIỂM TOÁN DỰ ÁN THEO 4 TẦNG

Problem → AI/ML Correctness → Software Engineering → Production / Business Value

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Dự án | CineSentiment AI |
| Ngày kiểm tra | 01/09/2026 |
| Phạm vi | Source code, data pipeline, tests, API/UI, Docker, CI và tài liệu |
| Phương pháp | Đọc code + kiểm tra dữ liệu + test suite + static scan |

Kết luận ngắn: Đúng bài toán và có nền tảng engineering tốt; ML correctness đạt có điều kiện. Chưa production-ready vì thiếu baseline, kết quả huấn luyện/checkpoint công khai và kiểm thử tải 100 người dùng.

# 1. Executive Scorecard

| Tầng | Đánh giá | Kết luận |
| --- | --- | --- |
| Problem | ĐẠT | Bài toán, input/output và use case nhất quán trong phạm vi IMDB tiếng Anh. |
| AI/ML Correctness | MỘT PHẦN | Pipeline đúng; thiếu baseline cổ điển và chưa có metric huấn luyện thật để xác nhận chất lượng. |
| Software Engineering | MỘT PHẦN | Module hóa tốt; test phụ thuộc PyTorch chưa chạy trong môi trường audit và UI còn broad exception. |
| Production / Business | CHƯA ĐẠT | Demo-ready, chưa có load test, scaling plan, auth/rate limit, monitoring hoặc SLA. |

Tổng hợp checklist: 8 tiêu chí ĐẠT, 8 tiêu chí MỘT PHẦN, 2 tiêu chí CHƯA ĐẠT.

# 2. Tầng 1 - Problem

Bài toán thực tế: nhận đánh giá phim tiếng Anh và phân loại thành Positive hoặc Negative. Đây là bài toán supervised binary text classification phù hợp với dữ liệu IMDB và các kiến trúc RNN đang dùng.

| Trạng thái | Tiêu chí | Bằng chứng / Nhận định | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- |
| ĐẠT | Giải quyết đúng bài toán? | train.py, predict.py, api.py và app.py cùng hướng đến binary sentiment analysis. | Giữ scope rõ: tiếng Anh, review phim, hai nhãn. |
| ĐẠT | Input → Output logic? | Input text/list text → tokenize/encode → logit → sigmoid → label, probability, confidence. | Không gọi confidence là xác suất đã calibration. |
| ĐẠT | Có kiến thức/công thức AI tự bịa? | BCEWithLogitsLoss, sigmoid threshold 0.5, packed sequence và macro F1 đều là kỹ thuật chuẩn. Không thấy công thức giả. | Tránh các từ 'high-performance' nếu chưa benchmark. |
| MỘT PHẦN | Demo chứng minh use case? | CLI/API/Streamlit mô tả use case rõ nhưng cần checkpoint mới dự đoán được. | Deploy demo thật và thêm ảnh/video + ví dụ lỗi. |
| MỘT PHẦN | Có phần chỉ để trông giống AI? | Core ML đều cần thiết; ba notebook legacy và ngôn ngữ marketing dày làm repo nhiễu nhẹ. | Chuyển notebook vào notebooks/legacy và giảm claim chưa đo. |

Phạm vi hợp lệ: Mô hình không phải công cụ sentiment đa ngôn ngữ, không phải hệ thống đánh giá mọi loại sản phẩm và không xử lý neutral/mixed sentiment.

# 3. Tầng 2 - AI/ML Correctness

| Trạng thái | Tiêu chí | Bằng chứng / Nhận định | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- |
| MỘT PHẦN | Data leakage? | Raw data có 96 duplicate train, 199 duplicate test và 123 text giao nhau. create_data_bundle loại duplicate và loại test overlap trước đánh giá. | Log số mẫu bị loại; thêm test duplicate khác nhãn và normalize-before-dedup. |
| ĐẠT | Train/validation/test đúng? | Train/validation dùng stratified split; vocabulary chỉ fit trên train; test không dùng để early stop/chọn model. | Cố định và lưu split index nếu cần tái lập tuyệt đối. |
| ĐẠT | Metric phù hợp? | Dataset cân bằng 50/50 nên accuracy hợp lệ; có per-class precision/recall/F1, macro F1, loss và confusion matrix. | Có thể thêm MCC/ROC-AUC nhưng không bắt buộc. |
| CHƯA ĐẠT | Có baseline? | LSTM/GRU/BiLSTM là so sánh kiến trúc, chưa phải baseline đơn giản. | Thêm TF-IDF + Logistic Regression hoặc Naive Bayes trước mô hình sâu. |
| ĐẠT | Training/inference cùng preprocessing? | Cả Dataset và SentimentPredictor đều dùng tokenize + encode_and_pad từ sentiment/text.py. | Thêm regression test cùng một text cho hai đường đi. |
| MỘT PHẦN | Có kết quả đáng tin? | Pipeline metric đúng nhưng repo chưa có metrics/checkpoint được audit. | Chạy đủ ba model cùng seed; lưu metric, hardware và thời gian. |

Kết quả kiểm tra dữ liệu thực tế:

| Tập | Số mẫu | Nhãn 0/1 | Missing | Duplicate text |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Train source | 25.000 | 12.500 / 12.500 | 0 | 96 |
| Test source | 25.000 | 12.500 / 12.500 | 0 | 199 |
| Giao train-test | 123 nội dung | Không có conflict label | - | Pipeline loại khỏi test |

# 4. Tầng 3 - Software Engineering

| Trạng thái | Tiêu chí | Bằng chứng / Nhận định | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- |
| MỘT PHẦN | Test edge cases? | Có test empty API, missing columns, NaN/duplicate, config biên, missing checkpoint và model shape. Thiếu corrupt checkpoint, huge batch, label conflict, empty test sau dedup. | Bổ sung unit + integration + end-to-end smoke test. |
| ĐẠT | Hard-code/secret/path cá nhân? | Không thấy secret hoặc đường dẫn máy cá nhân trong source. CHECKPOINT_PATH dùng biến môi trường; path mặc định là relative. | Thêm .env.example nếu có thêm config triển khai. |
| MỘT PHẦN | Clone repo chạy được? | README và requirements đầy đủ, có download_data.py. Nhưng chưa clean-install xác nhận với PyTorch và không có model sẵn. | Test clean clone trong CI; thêm data license/download thật. |
| MỘT PHẦN | API/UI xử lý lỗi? | API validation tốt và có readiness. UI dùng except Exception và hiển thị lỗi nội bộ; batch UI chưa giới hạn như API. | Bắt lỗi cụ thể, log server-side, thông báo thân thiện. |
| ĐẠT | README kiến trúc/cách chạy? | README có architecture, structure, setup, train, CLI, UI, API, Docker, benchmark và testing. | Thêm troubleshooting và kết quả thật sau training. |

Test audit: 6 test đã chạy và pass; 4 module test bị skip vì runtime audit chưa cài PyTorch. Do đó chưa đủ bằng chứng để tuyên bố toàn bộ test suite pass.

# 5. Tầng 4 - Production / Business Value

| Trạng thái | Tiêu chí | Bằng chứng / Nhận định | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- |
| CHƯA ĐẠT | 100 users còn chạy? | Chưa có load test. Uvicorn mặc định một worker; inference CPU đồng bộ và blocking. Predictor cache giúp latency nhưng không chứng minh concurrency. | Đo k6/Locust; giới hạn concurrency; nhiều worker hoặc inference service/batching queue. |
| MỘT PHẦN | Security/privacy? | Không secret; API giới hạn text/batch. Rủi ro: torch.load với checkpoint lạ, chưa auth/rate limit, UI tải icon bên ngoài và hiển thị exception. | Chỉ dùng trusted checkpoint; rate limit/auth; bỏ external asset; sanitize error. |
| ĐẠT | Limitation rõ ràng? | MODEL_CARD.md nêu sarcasm, OOV, domain shift, calibration và bias. | Đưa tóm tắt limitation lên README/demo. |
| MỘT PHẦN | Business value? | Có thể phân tích review phim theo lô và minh họa ML serving; chưa chứng minh KPI, user hoặc chi phí vận hành. | Nêu persona, workflow, KPI thời gian tiết kiệm và benchmark chi phí. |

# 6. Security và Privacy Findings

Không phát hiện API key, password hoặc secret trong source scan.

torch.load(weights_only=False) không an toàn với checkpoint không tin cậy; chỉ nạp artifact do pipeline tạo.

API chưa có authentication, authorization, rate limiting, request timeout hoặc audit logging.

Streamlit dùng ảnh từ img.icons8.com, tạo phụ thuộc mạng và gửi request ra bên ngoài.

Broad exception trong UI có thể làm lộ chi tiết nội bộ cho người dùng.

Review có thể chứa thông tin cá nhân; chưa có retention policy hoặc hướng dẫn không gửi PII.

# 7. Priority Remediation Plan

| Ưu tiên | Hành động | Lý do | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Thêm TF-IDF + Logistic Regression baseline | Xác nhận deep learning thực sự tạo giá trị | Cùng split, cùng metric, bảng so sánh thật |
| P0 | Cài clean env và chạy toàn bộ test/train | Đóng khoảng trống bằng chứng | 0 skip do dependency; có checkpoint/metrics |
| P0 | Công bố metric thật | CV cần kết quả có thể xác minh | Accuracy, macro F1, latency, hardware |
| P1 | Load test 100 virtual users | Trả lời capacity bằng dữ liệu | p50/p95, error rate, throughput, cấu hình worker |
| P1 | Hardening API/UI | Giảm lỗi và rò rỉ thông tin | Specific exceptions, rate limit, timeout, safe messages |
| P1 | Data provenance/license | Clone/public repo hợp pháp | Nguồn dữ liệu, checksum, download script |
| P2 | Dọn notebook legacy | Giảm nhiễu portfolio | Chuyển notebooks/legacy hoặc giữ một notebook EDA |
| P2 | Monitoring + versioning | Chuẩn bị triển khai dài hạn | Model version, structured logs, latency/error metrics |

# 8. Final Verdict

Problem: ĐẠT - đúng bài toán, scope và input/output hợp lý.

AI/ML Correctness: ĐẠT CÓ ĐIỀU KIỆN - pipeline đúng nhưng thiếu baseline và kết quả thực nghiệm được kiểm chứng.

Software Engineering: TỐT CHO PORTFOLIO - module hóa và tài liệu tốt; cần full test, clean install và error handling cụ thể hơn.

Production / Business: CHƯA ĐẠT - hiện là demo kỹ thuật, chưa có bằng chứng về tải, bảo mật, monitoring và KPI kinh doanh.

Kết luận tổng thể: có thể đưa vào CV ở trạng thái project portfolio sau khi bổ sung baseline và metric thật. Không nên mô tả là production-ready hoặc high-performance trước khi hoàn thành load test và production hardening.

# Phụ lục A - Cập nhật sau kiểm toán

Trạng thái cập nhật ngày 01/09/2026

Các hành động P0/P1 dưới đây đã được triển khai sau báo cáo ban đầu. Phụ lục này thay thế kết luận 'chưa có baseline' trong phần kiểm toán trước.

| Hạng mục | Trạng thái mới | Bằng chứng |
| --- | --- | --- |
| Baseline | ĐẠT | TF-IDF bigram + Logistic Regression; validation accuracy 90,28%, test accuracy 89,91%, macro F1 89,91%, log loss 0,3205. |
| Data validation | CẢI THIỆN | Tách module không phụ thuộc PyTorch; phát hiện duplicate có nhãn mâu thuẫn; dùng chung chống train-test overlap cho baseline và RNN. |
| Security/UI | CẢI THIỆN | torch.load dùng weights_only=True; bỏ ảnh ngoài; không hiển thị exception nội bộ; batch UI giới hạn 100 mẫu. |
| Load testing | CHƯA XÁC NHẬN | Đã có load_test.py cho 100 users và p50/p95, nhưng chưa chạy vì chưa có checkpoint/API hoạt động trong môi trường hiện tại. |

## Kết quả kiểm tra mã nguồn

10 test pass; 4 test phụ thuộc PyTorch được skip vì runtime audit chưa cài Torch.

Compileall đạt; static audit không phát hiện import thừa hoặc dòng quá 100 ký tự.

Baseline đã tạo artifacts/baseline/model.joblib và metrics.json từ dữ liệu thật.

## Scorecard cập nhật

Checklist mới: 9 tiêu chí ĐẠT, 8 tiêu chí MỘT PHẦN, 1 tiêu chí CHƯA ĐẠT. Điểm chưa đạt còn lại là chưa có bằng chứng hệ thống chịu tải 100 users.